## Slide 1
RESURSNI VODIČ ZA PUŽS (EIA) ZA JUGOISTOČNU EVROPU
Određivanje okvira

## Slide 2
Identifikacija predloga
Utvrđivanje potreba
Inicijalno ispitivanje zivotne sredine
Nije potrebna EIA
Učešće javnosti
Učešće javnosti se obično javlja pri ovim koracima moze se pojaviti i na bilo koje drugom koraku u procesu EIA
EIA potrebna
Određivanje okvira
Analiza uticaja
Ublazavanje uticaja i menađzment uticaja
Implementacija i monitoring
Informacija iz ovog procesa doprinosi efektivnosti EIA procesa
Nije odobrena
Redizajniranje
Ponovno podnošenje
EIA Izveštaj
Pregled izveštaja
Donošenje odluke
Odobrena

## Slide 3: Što je određivanje okvira ?
najvažniji korak u PUŽS procesu
rana faza PUŽS (EIA) procesa
započinje onda kada je utvrđivanje potreba završeno
identificira ključna pitanja i uticaje koji če se razmatrati
ustanovljuje sadržaj i okvir PUŽS osnova efektivnog procesa, štedi novac i vreme, smanjuje konflikte

## Slide 4: Vrste određivanja okvira
Zatvoreno određivanje okvira: u kome je sadžaj i obim PUŽS izveštaj određen zakonom i modificiran sprovođenjem konsultacija između predlagača i nadležne institucije
Otvoreno ili javno određivanje okvira: transparentan proces baziran na konsultacijama s javnošću

## Slide 5: Elementi određivanja okvira
definisati parametre Studije za PUŽS
identifikovati i informisati interesne grupe
identifikovati interesovanja interesnih grupa
dogovoriti se o sredstvima učešća javnosti i metodama analize
identifikovati glavne uticaje i probleme koji će biti razmatrani
razmotriti izvodljivost i praktične alternative
ustanoviti ‘opis posla’ za PUŽS

## Slide 6: Koraci u procesu određivanja okvira
pripremiti pregled okvira
razviti pregled kroz neformalne konslutacije sa autoritetima na polju životne sredine i zdravstva
učiniti pregled dostupnim
sastaviti širu listu tema koje se obrađuju
proceniti relevantne teme koje se obrađuju i ustanoviti ključna pitanja
organizovati ključna pitanja u kategorije uticaja (studijska lista)
izmeniti i dopuniti pregled da bi se obuhvatile gore navedene informacije
razviti ‘Terms of reference’ ili ‘Opis posla‘
monitoring napretka prema uspostavljenom opisu posla uključujući i reviziju ukoliko je potrebna

## Slide 7: Tko sve učestvuje u određivanju okvira?
Predlagač - investitor
Konsultant za PUŽS - izradjivač
Agencija ili Nadležni organ uprave za PUŽS – donosilac odluke
druge odgovorne agencije (po potrebi)
pogođena javnost - zainteresovana javnost
Nevladine organizacije - NVO

## Slide 8: Vodeči principi za određivanje okvira
Određivanje okvira je proces, to nije aktivnost ili događaj
Dizajnirati proces određivanja okvira za svaki predlog projekta.
Početi rano tj. čim to dozvole raspoložive informacije.
Pripremiti paket informacijia o onome što se očekuje.
Specificirati ulogu javnosti u PUŽS procesu.
Dokumetovati rezultate radi usmeravanja pripreme za procenu uticaja na životnu sredinu.
Reagovati na nove informacije i pitanja.

## Slide 9: ‘Opis posla’ za proces PUŽS uključen u pregled
određeno područje studije i njene granice
alternative koje treba ispitati
uticaji i pitanja koja treba izučiti
pristup koji treba primeniti
uslovi monitoringa i sprečavanja ili ublažavanja negativnih uticaja
informacije i podaci koji se uključuju u izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu
raspored aktivnosti, rokovi i uslovi izvršenja procene uticaja na životnu sredinu
mogućnosti za uključivanje šire javnosti

## Slide 10: Određivanje okvira u skladu s Direktivom Evropske komisije
Proces određivanja okvira mora biti unutrašnji i dobrovoljan (Član 5.2)
Kompetentni autoritet izražava mišljenje (donosi odluku) na sadržaj Izveštaja procene uticaja na životnu sredinu ukoliko predlagač tako zahteva.
Zemlje članice mogu potraživati da kompentetan autoritet izda mišljenje (donese odluku) bez obzira na zahtev predlagača.

## Slide 11: Određivanje okvira u skladu s prosedurom Svetske
Javno određivanje okvira je potrebno za projekte Kategorije A. (OP 4.01, član 15)
Pozajmljivač (korisnik pozajmice ili kredita) mora konsultovati javnost koja je zainteresovana za proces i to ubrzo po procesu utvrđivanja potreba i pre nego što je opis posla za procenu uticaja otpočeo.
Za ovu inicijalnu kosultaciju, pozajmljivač je obavezan da priloži sadržaj predloženih projektnih ciljeva, opise i potencijalne negativne uticaje predloženog projekta na životnu sredinu.

## Slide 12: Određivanje okvira u skladu s procedurom EBRD-om
Politika u oblasti životne sredine (Aneks 2, član. 3.3) zahteva uključenje javnosti za proces određivanja okvira za projekte Kategorije A.
Ključna pitanja su identifikovana tako što su uzeti u obzir komentari zainteresovane javnosti.
Proces uključuje kontakte s predstavnicima zainteresovane javnosti, vladinim agencijama, lokalnim autoritetima i drugim organizacijama.
Rezultati "Opisa posla“ za proces procene uticaja na životnu sredinu i kroz konsultacije javnosti i objavljivanje planova specificira svako predloženo učešće javnosti u PUŽS procesu

## Slide 13: Određivanje okvira u skladu s Arhuskom Konvencijom
Svaka strana je obavezna obezbediti rano učešće javnosti (npr. kad su sve opcije otvorene i efektivno učešće javnosti može uzeti mesto) (Član. 6.4)
Javno određivanje okvira pomaže ispunjenju tih obaveza.

## Slide 14: Određivanje okvira u skladu s Espoo Konvencijom
Konvencija zahteva određivanje okvira za predložene projekte koji mogu imati negativnih uticaja u prekograničnom kontekstu. (članovi. 3.5, 3.6 i 3.8)
Predlagač informiše zainteresovanu stranu o: a) predloženoj aktivnosti; b) o njegovom mogućem pregraničnom uticaju i c) primenjivoj PUŽS proceduri. (član. 3.5)
Zainteresovana strana obezbeđuje infomacije predlagaču o potencijalnom negativnom uticaju na životnu sredinu. (Član. 3.6)
Obe strane se trebaju pobrinuti da zainteresovana javnost može uložiti komentare ili primedbe na predloženu aktivnost ili projekat. (član. 3.8)

## Slide 15: Predložni elementi za efektivno određivanje okvira u zemljama Jugoistočne Evrope
Zemlje Jugoistočne Evrope mogu ustanoviti proceduru obaveznog određivanje okvira koje:
  omogućavaju kompetentnom autoritetu da izda mišljenje o sadržaju PUŽS Izveštaja (EU Direktiva);
  proces otpočinje kada se sve opcije otvorene i kada su ostvarene mogućnosti za efektivno učešće javnosti (Arhuska Konvencija)
  se javlja odmah nakon utvrđivanja potreba i pre utvrđivanja i finaliziranja „Opisa posla „ za PUŽS proces (Svetska banka);
  osigurati da su sva viđenja kompetentnih autoriteta i pogledi zainteresovane javnosti uzete u obzir kada su se identifikovala ključna pitanja (EBRD);
  Uzimaju u obzir određivanje okvira za prekogranične PUŽS (Espoo Konvencija).